Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №149

_______ Костюнина В.В.

«13» марта  2013г.

План внедрения системы Дневник.ру

в МБОУ СОШ №149

(10.03.2013-30.05.2013)

| №п/п | Месяц | Наименование этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март (работа в тестовом режиме) | Подписание соглашения с ИС «Дневник.ру», назначение администратора проекта Создание нормативной документации по ИС в ОУ Создание рабочей группы Организация разъяснительной работы с педагогами, родителями, учащимися о внедрении в ОУ системы Дневник.ру. Сбор согласий на обработку персональных данных Регистрация (активация ОУ) в ИС «Дневник.ру» | Директор ОУ Директор ОУ Администратор проекта, завуч, классный руководитель Пользователи (сотрудники ОУ) |
| 2 | Март-май | Заполнение первичной информации об ОУ Сбор и обработка персональных данных сотрудников, учащихся, родителей. Заполнение справочников в ИС «Дневник.ру» Обучающий семинар для учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС. Создание расписания на 4 четверть Общешкольное родительское собрание. | Администратор проекта Администрация ОУ, администратор проекта, классные руководители Администратор проекта Завуч, диспетчер Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта |
| 3 | Август Переход всей школы на электронный дневник | Создание расписания на 1 четверть 2013-2014 учебного года Обучающий семинар для родителей по работе в ИС «Дневник.ру» (изучение интерфейса родителя). Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС | Администратор проекта Диспетчер Администратор проекта, классные руководители Администратор проекта |
| 4 | Сентябрь | Заполнение электронных журналов Размещение информации на сайте школы | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта, Заместитель директора по ВР |
| 5 | Октябрь-Декабрь | Ведение электронных журналов и электронных дневников Использование образовательных ресурсов ИС «Дневник.ру» Классный час Изучаем ИС «Дневник.ру» Выставление итоговых отметок за 1-2 четверть | Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители Классные руководители Администратор проекта |
| 6 | Январь | Ведение электронных журналов и электронных дневников Консультация родителей и учеников по работе с ИС «Дневник.ру» Публикация новостей Создание расписания на 3-4 четверть | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта, классные руководители Администратор проекта Завуч, диспетчер Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта |
| 7 | Февраль | Ведение электронных журналов и электронных дневников | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта |
| 8 | Март | Ведение электронных журналов и электронных дневников Размещение информации на сайте школы Выставление итоговых отметок за 3четверть | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта Классные руководители |
| 9 | Апрель | Ведение электронных журналов и электронных дневников | Классные руководители, учителя-предметники |
| 10 | Май | Ведение электронных журналов и электронных дневников Выставление итоговых отметок за 4четверть, за год Заседание Совета Учреждения по вопросу «Анализ работы с ЭЖ, ЭД» | Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители Председатель Совета Учреждения |

Администратор проекта _________________ О.Ю. Кузина